СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Комитет
ПРОТОКОЛ № 9
	г. Нарьян-Мар
	16 июня 2016 года


Начало: 16.00 часов

окончание: 20.05 часов

На заседании присутствовали депутаты:
	1. Лутовинов А.И. – председатель комитета

2. Бадьян Т.Н.

3. Безумов А.В.

4. Исполинов Д.Н.

5. Каменева О.Ф.

6. Кардакова Н.А.

7. Кмить В.Ю.

8. Колыбин А.Г.
	9. Коткин С.Н.

10. Мяндин А.В.

11. Остапчук В.Е.

12. Саблин А.И.

13. Смыченков А.В.

14. Соколов И.Н.

15. Хабаров С.С.


Также присутствовали:

(список прилагается)

Председатель комитета Собрания депутатов НАО А.И. Лутовинов сообщил присутствующим о наличии кворума и открыл заседание комитета.

Председательствующий предложил обсудить проект повестки дня заседания комитета. Предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Принять повестку дня заседания комитета.

Результаты голосования: «за» - единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Заслушивание заместителя губернатора округа – руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа А.А. Кайдалова по направлениям своей деятельности

Докл. А.А. Кайдалов – заместитель губернатора округа – руководитель Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа

СЛУШАЛИ:

Заслушивание заместителя губернатора округа – руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа А.А. Кайдалова по направлениям своей деятельности

Докл. А.А. Кайдалов – заместитель губернатора округа – руководитель Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа

В ходе доклада озвучена краткая информация о деятельности Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа в 2015 году, а также информация по вопросу № 1 ранее представленного перечня вопросов (прилагается).
Председательствующий предложил перейти к рассмотрению информации по ранее представленному перечню вопросов и рассмотреть вопросы №№ 22, 23, 24, 27, 28, 29 в порядке озвученной очерёдности.
У депутатов возражений не возникло.

Вопрос № 22
Докл. С.А. Андриянов – начальник Управления по государственному регулированию цен (тарифов) округа
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Коткин С.Н., Андриянов С.А., Лутовинов А.И., Кайдалов А.А., Макаревич В.В., Сидорова Н.А., Остапчук В.Е., Кардакова Н.А.
Вышли Соколов И.Н., Кмить В.Ю. Вошёл Хабаров С.С. Присутствует 13 депутатов.
Вопрос № 23
Докл. С.А. Андриянов – начальник Управления по государственному регулированию цен (тарифов) округа
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Лутовинов А.И., Андриянов С.А., Кардакова Н.А., Коткин С.Н.
Вопрос № 24
Докл. С.А. Андриянов – начальник Управления по государственному регулированию цен (тарифов) округа
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Кардакова Н.А., Андриянов С.А., Лутовинов А.И., Кайдалов А.А., Безумов А.В., Михеев А.Л., Тимошенко М.И.
Вопрос № 27
Докл. О.Е. Холодов – глава Администрации муниципального района «Заполярный район»
Вошёл Кмить В.Ю. Присутствует 14 депутатов.

Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Лутовинов А.И., Калашников С.Л., Смыченков А.В., Холодов О.Е., Кмить В.Ю., Кардакова Н.А., Безумов А.В., Хабаров С.С., Ткачёва О.Т., Андриянов С.А., Кайдалов А.А.
Вопрос № 25
Докл. А.А. Кайдалов – заместитель губернатора округа – руководитель Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Безумов А.В., Кмить В.Ю., Кардакова Н.А., Лутовинов А.И., Холодов О.Е., Андриянов С.А., Кайдалов А.А., Сидорова Н.А., Бадьян Т.Н.
Вопрос № 28
Докл. О.Е. Холодов – глава Администрации муниципального района «Заполярный район»
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Кардакова Н.А., Холодов О.Е., Масюков П.А., Лутовинов А.И., Тимошенко М.И., Сидорова Н.А.
Вопрос № 29
Докл. О.Е. Холодов – глава Администрации муниципального района «Заполярный район»
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Кмить В.Ю., Кардакова Н.А., Лутовинов А.И., Холодов О.Е., Хабаров С.С., Калашников С.Л., Безумов А.В.
В 17 час. 45 мин. председательствующий объявил перерыв на 15 минут.

После перерыва в 18 час. 00 мин. присутствует 12 депутатов: Лутовинов А.И., Бадьян Т.Н., Безумов А.В., Исполинов Д.Н., Каменева О.Ф., Кардакова Н.А., Кмить В.Ю., Коткин С.Н., Остапчук В.Е., Саблин А.И., Смыченков А.В., Хабаров С.С. Кворум имеется.
В ходе доклада Кайдалова А.А. озвучена информация по оставшимся вопросам ранее представленного перечня вопросов.
Вопрос № 2
У присутствующих вопросов не возникло.

Вопрос № 3
У присутствующих вопросов не возникло.

Вопрос № 4
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Кардакова Н.А., Лутовинов А.И., Кайдалов А.А.
Вопрос № 5
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Лутовинов А.И., Кайдалов А.А., Макаревич В.В., Хабаров С.С.
Вопрос № 6
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Кардакова Н.А., Лутовинов А.И., Смыченков А.В., Кайдалов А.А., Бадьян Т.Н.
Вопрос № 7
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Ткачёва О.Т., Кайдалов А.А., Тимошенко М.И., Остапчук В.Е., Лутовинов А.И., Бадьян Т.Н., Кмить В.Ю., Смыченков А.В., Сидорова Н.А., Каменева О.Ф., Безумов А.В.
Вопрос № 8
У присутствующих вопросов не возникло.

Вопрос № 9
У присутствующих вопросов не возникло.

Вопрос № 10

Приняли участие в обсуждении Кмить В.Ю., Кайдалов А.А., Лутовинов А.И.
Вопрос № 11

Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Безумов А.В., Кайдалов А.А., Ткачёва О.Т., Тимошенко М.И., Лутовинов А.И.

Вопрос № 12
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Ткачёва О.Т., Кайдалов А.А., Лутовинов А.И., Кардакова Н.А., Бадьян Т.Н.
Вышел Саблин А.И. Присутствует 11 депутатов.
Вопрос № 14
Приняли участие в обсуждении Лутовинов А.И., Кардакова Н.А., Коткин С.Н., Бадьян Т.Н., Кайдалов А.А., Ткачёва О.Т., Хабаров С.С.
Вошёл Мяндин А.В. Присутствует 12 депутатов.
Вопрос № 13
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Хабаров С.С., Кайдалов А.А., Бадьян Т.Н., Лутовинов А.И.
Вопрос № 15
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Лутовинов А.И., Фомин М.Н., Коткин С.Н., Кардакова Н.А., Мяндин А.В., Каменева О.Ф., Кайдалов А.А., Ткачёва О.Т., Безумов А.В.
Вышла Бадьян Т.Н. Присутствует 11 депутатов.

Вопрос № 16
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Безумов А.В., Кайдалов А.А., Фомин М.Н., Лутовинов А.И., Мяндин А.В., Коткин С.Н., Кардакова Н.А., Сидорова Н.А., Тимошенко М.И., Бойко Т.И.
Вышла Кардакова Н.А. Присутствует 10 депутатов.

Вопрос № 17
Приняли участие в обсуждении Сидорова Н.А., Лутовинов А.И., Коткин С.Н.
Вопрос № 18
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Кмить В.Ю., Фомин М.Н., Лутовинов А.И., Кайдалов А.А.
Вопрос № 19
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Ткачёва О.Т., Фомин М.Н., Лутовинов А.И., Безумов А.В., Кмить В.Ю., Смыченков А.В.
Вопрос № 20
Приняли участие в обсуждении Лутовинов А.И., Макаревич В.В., Мяндин А.В.
Вопрос № 21
Приняли участие в обсуждении Лутовинов А.И., Кайдалов А.А.
Вопрос № 26
У присутствующих вопросов не возникло.

Разное
Задали вопросы и приняли участие в обсуждении Коткин С.Н., Кайдалов А.А., Николаев А.В., Мяндин А.В., Кмить В.Ю., Макаревич В.В., Безумов А.В.
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации округа:
1) в срок до 30 июня 2016 года представить в Собрание депутатов округа информацию о недостроенных объектах капитального строительства на территории округа (отдельно по каждому населённому пункту) с обязательным указанием приоритетности, конкретных сроков завершения строительства данных объектов и необходимых объёмов финансирования из окружного бюджета;
2) в срок до 1 сентября 2016 года представить в Собрание депутатов округа:

а) информацию о вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства (в том числе о сдаче жилья с указанием количества квартир и их площади) на территории округа (отдельно по каждому населённому пункту) в 2015 году и планируемом вводе объектов в 2016 году;

б) информацию об объектах капитального строительства, которые должны быть обязательно построены на территории округа (отдельно по каждому населённому пункту), исходя из принятых нормативов обеспечения населения услугами учреждений культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты населения;

в) информацию о перспективах строительства жилых домов по типовым проектам для оленеводов и чумработниц в округе (отдельно по каждому населённому пункту) на 2016 – 2019 годы;

г) информацию о стоимости работ по демонтажу недостроенного объекта капитального строительства «Пристройка учебного корпуса на 360 учащихся к зданию ПТУ № 24 в г. Нарьян-Маре» и выравниванию земельного участка;
д) информацию о результатах разработки механизма реализации закона НАО от 13.07.2015 № 98-оз «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе» в округе, в том числе в сельских населённых пунктах;

е) информацию о принятых мерах по повышению эффективности деятельности Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, подведомственных учреждений и организаций, а также по повышению эффективности реализации государственных программ НАО, ответственным исполнителем по которым является Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО;
ж) план застройки пустующих участков в центральной части г. Нарьян-Мара, учитывающий мнение общественности;
3) провести общественное обсуждение вопроса о застройке пустующих участков в центральной части г. Нарьян-Мара;

4) рассмотреть целесообразность продолжения работ по разработке проектно-сметной документации на строительство неприоритетных (непервоочередных) объектов капитального строительства, в том числе проектной документации на строительство ливневой канализации на автомобильных дорогах общего пользования НАО;

5) при подготовке технической документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования НАО предусматривать водоотводные и дренажные системы (планировку территории, устройство лотков для сбора и отведения с проезжей части дорог поверхностных ливневых вод в поглощающий грунт или типовые дождеприёмные колодцы, располагаемые вдоль дорог, и т.п.);

6) совместно с Администрацией муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» проработать вопросы:

а) о возможности снижения тарифов на услуги по предоставлению тепло- и электроэнергии для прочих потребителей в сельских населённых пунктах округа, в том числе путём возмещения МП ЗР «Севержилкомсервис» расходов по предоставлению данных услуг для прочих потребителей;
б) о передаче исполнительным органам государственной власти НАО земельных участков, расположенных на территории п. Искателей, под строительство школы, детского сада и дома культуры;

7) совместно с Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проработать вопрос об обустройстве придорожной инфраструктуры, ремонте и надлежащем содержании автомобильных дорог местного значения, относящихся к ведению муниципального образования;
8) проинформировать Собрание депутатов округа о мерах, принятых в целях реализации подпунктов 3 – 7 настоящего пункта, в срок до 1 сентября 2016 года.
3. Рекомендовать НКО «Фонд содействия реформированию ЖКХ НАО»                 в срок до 1 октября 2016 года:

1) провести разъяснительную работу с жителями и органами местного самоуправления в сельских поселениях округа по организации управления многоквартирными домами;

2) проинформировать Собрание депутатов округа и Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа о результатах проведённой работы.
4. Рекомендовать Администрации Заполярного района в срок до 1 октября 2016 года представить в Собрание депутатов округа и Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа план мероприятий («дорожную карту») по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сельских населённых пунктах округа, в том числе при передаче объектов коммунальной инфраструктуры частным операторам на условиях концессионных соглашений.
5. Рекомендовать комитету Собрания депутатов округа рассмотреть в октябре 2016 года вопрос о передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, управление которыми признано неэффективным.
Результаты голосования: «за» - единогласно.
Повестка дня заседания комитета исчерпана. Председательствующий поблагодарил присутствующих и закрыл заседание.
	Председатель комитета
	А.И. Лутовинов

	Вёл протокол
	Е.М. Ставцев


Список присутствующих

на заседании комитета Собрания депутатов округа 16.06.2016 г.

1. Кайдалов А.А. – заместитель губернатора НАО – руководитель Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО
2. Ткачёва О.Т. – аудитор Счётной палаты НАО
3. Андриянов С.А. – начальник Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО

4. Тимошенко М.И. – первый заместитель руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО

5. Николаев А.В. – заместитель руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО – начальник управления коммунального хозяйства, энергетики и жилищной политики

6. Фомин М.Н. – заместитель руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО – начальник управления градостроительной деятельности

7. Макаревич В.В. – заместитель начальника управления дорожной деятельности и транспорта Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО
8. Свиридов С.А. – советник губернатора НАО по социальным вопросам

9. Сидорова Н.А. – представитель губернатора НАО в Собрании депутатов НАО
10. Михеев А.Л. – глава муниципального района «Заполярный район»

11. Холодов О.Е. – глава Администрации муниципального района «Заполярный район»

12. Калашников С.Л. – директор МП ЗР «Севержилкомсервис»
13. Масюков П.А. – заместитель директора по финансам Нарьян-Марское МУ ПОКиТС

14. Русакова О.Н. – помощник члена Совета Федерации ФС РФ – представителя от Собрания депутатов НАО Е.Г. Алексеева
15. Сибиряков Е.Д. – руководитель аппарата Собрания депутатов НАО

16. Бойко Т.И. – начальник ЭПУ аппарата Собрания депутатов НАО

17. Ставцев Е.М. – заместитель начальника УООР Собрания депутатов НАО

18. Козьякова В.В. – помощник председателя Собрания депутатов НАО

19. Дроняк П.Ю. – главный консультант УООР Собрания депутатов НАО

20. Храпова О.А. – главный консультант управления внешних связей и информации аппарата Собрания депутатов НАО
21. Осташов П.Н. – главный консультант отдела организационно-правовой и финансовой деятельности Департамента финансов и экономики НАО
22. Рахмилевич А.З. – ведущий консультант управления делами аппарата Собрания депутатов НАО

23. Саутина Д.В. – специалист-эксперт УООР Собрания депутатов НАО

Вопросы депутатов Собрания депутатов округа

заместителю губернатора округа – руководителю Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа А.А. Кайдалову

по направлениям своей деятельности в рамках заслушивания
на заседании комитета 16.06.2016

1. Какова численность Департамента в настоящее время? Какие должности в Департаменте были замещены людьми из других субъектов РФ, и проводились ли конкурсы по данным должностям?

2. В прямом эфире на Дорожном радио 31 мая 2016 года жительница микрорайона «Новый посёлок» задала вопрос губернатору округа о благоустройстве микрорайона, в котором она проживает. Как известно, в настоящее время благоустройство микрорайона «Новый посёлок», устройство дорожной сети и тротуаров (ранее разрабатывалась проектно-сметная документация) задерживается из-за проведения работ по переводу домов Нового посёлка на полное благоустройство. Когда будут окончены данные работы?

3. Жителям домов по улице Юбилейная (от ОАО «Мясопродукты» до п. Искателей) из-за отсутствия тротуаров приходится перемещаться в летний период времени по песку, а в зимний – по снегу. Планируется ли строительство тротуаров вдоль дороги по улице Юбилейная?
4. Жителям, проживающим в микрорайоне «Старый аэропорт» крайне необходим пешеходный тротуар вдоль автомобильной дороги по ул. Авиаторов. Возможно ли включить данный объект в конкурсную документацию при строительстве жилых домов в микрорайоне «Старый аэропорт»?

5. Планируется ли проектирование, а в дальнейшем и строительство дороги по ул. Ветеринарной до КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями животных»?
6. Предполагается ли ремонт автомобильной дороги от здания типографии до дома № 29 по ул. Ленина?

7. Когда будет построена ливневая канализация в г. Нарьян-Маре?

8. Каким образом осуществляется контроль за качеством строительства, содержания и ремонта автомобильных дорог в округе? Поддерживаете ли Вы введение общественного контроля и прозрачности указанных процессов?
9. В октябре 2015 года в районе очистных сооружений ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» укладывало асфальто-бетонную смесь при отрицательных температурах (до -8 градусов по Цельсию) на снег, то есть в нарушении технологии укладки. Что с этим участком предполагается делать, кто понесёт ответственность и затраты на переделку этого участка, учитывая, что ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» находится в собственности округа и подведомственно Департаменту?

10. В соответствии с поступившими в Собрание депутатов округа актами проверок комиссия Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» провела проверку работ на объектах, заказчиком которых является МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара». В результате были обнаружены многочисленные отступления от проекта, в том числе, непосредственно влияющие на качество работ и возможные сроки эксплуатации, такие, как: несоответствует проектной фактическая прочность бетона, в результате бетон узлов сопряжения уже кое-где разрушается; несоответствие высоты бордюрного камня; разрушение асфальтобетона из-за нарушений технологии, и т.д. Как Вы можете объяснить наличие таких недостатков в работе ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой»? Чем можно объяснить, что систематически нарушаются сроки исполнения контрактов? Что предполагается сделать для устранения выявленных недостатков?

11. Осенью 2015 года в СМИ прошла информация, что ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» выиграло аукцион на строительство автомобильной дороги Усинск – Нарьян-Мар. Стоимость государственного контракта составила порядка 1,5 млрд. рублей. Однако без проведения каких либо торгов ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» в ноябре – декабре 2015 года подписало два договора с частной компанией ООО «Усинское ДРСУ» на выполнение всех работ на эту же сумму. Какая прибыль будет НАО от этих договоров? Кто принимал решение о привлечении в качестве субподрядной организации ООО «Усинское ДРСУ»? Почему в качестве субподрядной организации привлечена иногородняя организация, а непосредственно работы не осуществляло ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», которое могло брать в аренду технику в сторонних организациях, привлекало бы к работам местных жителей и перечисляло бы налоги в округ? Каким образом Департамент осуществлял контроль за деятельностью ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» и порядку проведения работ по строительству указанной дороги?

12. Как Вы оцениваете работу «зимника» в текущем году? Сколько израсходовано средств на его содержание и сколько дней он функционировал? Вёлся ли учёт прохождения автомашин, и какое количество техники прошло в течение его эксплуатации в прошедшем зимнем периоде?

13. Каковы перспективы у коллектива ОАО «Нарьян-Марстрой»? Сколько человек осталось без работы, сколько трудоустроено, какова судьба оставшихся членов коллектива? Оказывает ли Департамент помощь данному предприятию в период его банкротства?

14. На территории округа большое количество недостроенных объектов. Необходимо представить подробный план с установлением конкретных сроков по завершению строительства данных объектов, их приоритетности.
15. На какой стадии находятся:

- окончательная сдача в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Несь;

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Культурно-досуговый центр в п. Лесозавод»;
- разработка проектно-сметной документации по объекту «Школа на 800 мест в п. Искателей»;
- строительство Детского сада и нового здания Дома культуры в п. Искателей;
- строительство Детского сада в с. Несь?

16. Сколько планируется ввести квадратных метров жилья в округе в 2016 году, в том числе в г. Нарьян-Маре?

17. Каковы результаты рассмотрения предложений, озвученных Костиной Р.В. и Корепановым В.К., о дифференцированном подходе к определению размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в зависимости от типа здания, строительных технологий и срока его эксплуатации? - протокол ПК по социальной политике № 4 от 24.02.2016
18. В центральной части города Нарьян-Мара остались пустые места на месте снесённых ветхих зданий и долгостроев, несколько ветхих жилых домов заколочены и подлежат сносу.

Имеется ли (разрабатывается ли) программа застройки старой центральной части административного центра округа? Что предполагается построить на таких участках, как:

- два участка между зданиями дома № 19 по ул. Смидовича и почтой;

- участок между домами № 11 и № 17 по ул. Смидовича;

- три участка на перекрестке улиц Смидовича и Ненецкой;

- участок возле общежития колледжа, напротив дома № 17 по ул. Смидовича;

- участок на ул. Полярная (возле строящегося корпуса ПТУ);

- на месте домов № 7, № 9, № 17 по ул. Смидовича;

- участок напротив дома № 7 по ул. Смидовича (через ул. Полярная).

19. В течение десятилетий в центре города стоит недостроенный объект капитального строительства «Пристройка учебного корпуса на 360 учащихся к зданию ПТУ № 24 в г. Нарьян-Маре». Из-за этого долгостроя, прикрытого забором, пришлось в своё время организовать одностороннее движение в районе здания УМВД России по НАО. Вопрос о судьбе данного долгостроя неоднократно поднимался на встречах с губернатором и заместителями губернатора. Ответы, как правило, были следующие: раньше мы не могли им заняться, так как полномочия в отношении учреждений профобразования исполняли органы государственной власти Архангельской области. С 1 января 2015 года указанные полномочия у органов государственной власти округа имеются. Когда будет принято решение по недостроенному зданию профтехучилища и можно будет открыть нормальное двустороннее движение?
20. Каковы перспективы присвоения Министерством транспорта Российской Федерации аэропорту Нарьян-Мар статуса узлового аэропорта?

21. В настоящее время более чем в 2 раза поднялись цены на авиаперевозки. Какая работа ведётся Департаментом по снижению тарифов на авиаперевозки, по привлечению в округ других авиакомпаний, а также по субсидированию авиаперевозок?

22. Каким образом формируются тарифы на межмуниципальные пассажирские авиаперевозки с учётом окружных субсидий? Планируется ли увеличение данных тарифов?

23. В последнее время (в связи с ростом безработицы, отставанием индексации заработной платы и пенсий в округе от реального уровня инфляции), на депутатских приёмах многие жители города Нарьян-Мара высказали мнение о необходимости приостановки роста тарифов на услуги ЖКХ и на энергоресурсы. Какие меры принимаются Департаментом по оптимизации (снижению) расходов окружных предприятий ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций с целью остановки роста расходов и в идеале – снижения тарифов на указанные услуги?
24. В целях развития малого предпринимательства в сельских поселениях округа предполагается ли снижение тарифов на услуги по предоставлению тепло- и электроэнергии для прочих потребителей (в т.ч. бюджетных)?

Для информации установленные тарифы (без НДС):

- тариф на электроэнергию: на 01.01.2016 – 34,15 руб., на 01.07.2016 – 38,00 руб.;

- тариф на теплоэнергию: на 01.01.2016 – 12 579,27 руб., на 01.07.2016 – 21 705,73 руб.

25. Предполагается ли внедрение элементов государственно-частного партнерства и концессии в сферу жилищно-коммунального хозяйства (услуги по предоставлению тепло- и электроэнергии) в сельских населённых пунктах округа?

26. Предполагается ли создание единой окружной энергетической системы?

27. В целях снижения тарифов, повышения качества предоставляемых услуг и управляемости предприятием предполагается ли разукрупнение МП ЗР «Севержилкомсервис» по отраслям энергетики?

28. Не приведёт ли к ухудшению финансового состояния МП ЗР «Севержилкомсервис» возложение функций управляющей компании в сельских населённых пунктах округа?

29. Сельские жители округа, являясь заложниками монополиста МП ЗР «Севержилкомсервис», обязаны осуществлять авансовые платежи в размере 50 % от стоимости угля, доставка которого предполагается в навигационный период. В 2015 году предоплата устанавливалась в размере 30 %, а в 2016 году – в размере 50 %. Городские жители округа оплачивают услуги после их фактического предоставления. Почему в округе существует неравный подход к оплате услуг для жителей, проживающих в условиях Крайнего Севера?
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